THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống ghép đôi người dùng tích hợp mô hình học máy để phát hiện tài khoản lừa đảo |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Trịnh Sử Trường Thi Email: Phone: |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Phan Công danh Email: cdanh1324@gmail.com Tel: 0353879578 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Trần Huy | trannhuthanh221202@gmail.com | 0889227802 |
| Thành viên trong đội | Chu Phương Anh | manhnguyen2002.it@gmail.com | 0338891226 |
|  | Phan Công Danh | lephuocloc2002.vn@gmail.com | 0777488329 |
|  | Trần Văn Huy | Huynhdngochoang@gmail.com | 0792233972 |
|  | Phùng Đinh Quang Huy | phuong119844@gmail.com | 0943608034 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống ghép đôi người dùng tích hợp mô hình học máy để phát hiện tài khoản lừa đảo |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Chu Phương Anh |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Chu Phương Anh | 12/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Chu Phương Anh | 13/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Trịnh Sử Trường Thi | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
| Chủ sở hữu | Phan Công Danh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
| Quản lý dự án | Trần Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
| Thành viên | Phan Công Danh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
|  | Chu Phương Anh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
|  | Trần Văn Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |
|  | Phùng Đinh Quang Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2024 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục đích	4

1.2.	Phạm vi	4

1.3.	Tham khảo	4

2.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	5

2.1.	Lý do chọn đề tài	5

2.2.	Định nghĩa dự án	5

2.3.	Giải pháp đề xuất	5

2.3.1.	Mục tiêu dự án	6

2.3.2.	Hoạt động của ứng dụng	6

2.3.3.	Các chức năng cơ bản của hệ thống	7

2.3.4.	Mô tả	8

2.3.5.	Các công nghệ ràng buộc	8

3.	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	9

3.1.	Định nghĩa Scrum	9

3.1.1.	Mô tả Scrum	9

3.1.2. The artìacts	10

3.1.3. Process (Quá trình)	10

3.2.	Kế hoạch tổng thể	11

3.3.	Quản lý tổ chức	12

3.3.1.	Nguồn nhân lực	12

3.3.2.	Phi nhân lực	13

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

## Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v....

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | PHP | https://www.javatpoint.com/java-tutorial |
| 4 | 4 laravel | https://laravel.com/docs/10.x/releases |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

- Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, các ứng dụng kết nối và ghép đôi người dùng ngày càng trở nên phổ biến, đáp ứng nhu cầu giao lưu, tìm kiếm mối quan hệ trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là sự gia tăng của các hành vi lừa đảo, giả mạo tài khoản trên các nền tảng trực tuyến, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm và sự an toàn của người dùng.

- Thực tế cho thấy việc kiểm soát và phát hiện các tài khoản lừa đảo bằng phương pháp thủ công gặp nhiều hạn chế, vừa tốn thời gian vừa thiếu hiệu quả. Do đó, việc ứng dụng các mô hình học máy vào hệ thống không chỉ giúp tự động hóa quá trình phát hiện mà còn nâng cao độ chính xác trong việc nhận diện các hành vi bất thường. Xuất phát từ những vấn đề trên, nhóm chúng em quyết định lựa chọn đề tài “Xây dựng hệ thống ghép đôi người dùng tích hợp mô hình học máy để phát hiện tài khoản lừa đảo” nhằm tạo ra một môi trường kết nối an toàn, tin cậy và hiệu quả hơn. Đề tài hướng đến việc kết hợp giữa chức năng ghép đôi thông minh và cơ chế phát hiện gian lận, góp phần nâng cao chất lượng các nền tảng trực tuyến trong thời đại số.

## Định nghĩa dự án

- Dự án “Xây dựng hệ thống ghép đôi người dùng tích hợp mô hình học máy để phát hiện tài khoản lừa đảo” là một hệ thống phần mềm trực tuyến được phát triển nhằm hỗ trợ người dùng kết nối, giao lưu và tìm kiếm mối quan hệ phù hợp một cách hiệu quả và an toàn. Hệ thống sử dụng các thuật toán ghép đôi dựa trên thông tin cá nhân, sở thích và hành vi người dùng để đưa ra các gợi ý phù hợp. Đồng thời, hệ thống tích hợp mô hình học máy nhằm phân tích dữ liệu và phát hiện các tài khoản có dấu hiệu bất thường hoặc lừa đảo. Điều này giúp nâng cao độ tin cậy của nền tảng, giảm thiểu rủi ro cho người dùng trong quá trình tương tác. Các chức năng chính của hệ thống bao gồm: quản lý tài khoản người dùng, xây dựng hồ sơ cá nhân, ghép đôi và gợi ý người phù hợp, nhắn tin và tương tác, phát hiện và cảnh báo tài khoản lừa đảo, báo cáo vi phạm,...

## Giải pháp đề xuất

- Xây dựng hệ thống ghép đôi người dùng tích hợp mô hình học máy để phát hiện tài khoản lừa đảo được xây dựng dựa trên một số yêu cầu đặc biệt của người dùng như:

- Người dùng đăng nhập vào hệ thống có thể xem thông tin, cập nhật thông tin., v.v… Nhà quản trị có toàn quyền sử dụng và đảm bảo tính an toàn cho hệ thống.

- Công nghệ thực hiện: PHP, ReactJS.

- Quy trình phát triển ứng dựng: Quy trình Scrum.

### Mục tiêu dự án

- Xây dựng hệ thống ghép đôi người dùng tích hợp mô hình học máy để phát hiện tài khoản lừa đảo với các tính năng cơ bản như:

- Đăng nhập, đăng xuất tài khoản, quản lý thông tin tài khoản.

- Phát triển chức năng ghép đôi thông minh, giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm và kết nối với đối tượng phù hợp.

- Tạo môi trường giao tiếp trực tuyến thuận tiện, hỗ trợ nhắn tin và tương tác giữa các người dùng.

- Ứng dụng mô hình học máy để phát hiện và cảnh báo các tài khoản có dấu hiệu lừa đảo, nâng cao độ an toàn cho hệ thống.

- Tối ưu hóa quá trình tìm kiếm và gợi ý người dùng, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

- Xây dựng hệ thống quản lý rõ ràng, giúp dễ dàng kiểm soát, theo dõi và xử lý các hành vi vi phạm.

- V.v…..

### Hoạt động của ứng dụng

- Hệ thống có 1 tác nhân: Người quản lý hệ thống(Admin)

- Đối với Admin: (1) khi quản trị kiểm tra các yêu cầu người dùng trên hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu yêu cầu và trả dữ liệu về hệ thống, từ đó hệ thống sẽ phản hồi (2) đến quản trị.

- Xác định bối cảnh của hệ thống trong quá trình hoạt động trong thực tế.

1

Xây dựng hệ thống ghép đôi người dùng tích hợp mô hình học máy để phát hiện tài khoản lừa đảo

Admin

2

Hình 2.1: Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống

- Hệ thống ghép đôi người dùng tích hợp mô hình học máy để phát hiện tài khoản lừa đảo gồm 1 tác nhân: Quản trị viên.

- Quản trị viên: (1) khi quản trị kiểm tra các yêu cầu người dùng trên hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu yêu cầu và trả dữ liệu về hệ thống, từ đó hệ thống sẽ phản hồi (2) đến quản trị.

### Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Đối với người dùng, có thể:

- Đăng nhập

- Tìm kiếm ghép đôi

- Nhắn tin/ Trò chuyện

- Matching

- Báo cáo người dùng

- Đánh giá

- Quản lý thông tin cá nhân

- Đối với admin, có thể:

- Quản lý người dùng

- Quản lý báo cáo

- Quản lý thông báo

- Quản lý đánh giá

- Báo cáo/ Thống kê

- V.v…

### Mô tả

- Hệ thống ghép đôi người dùng tích hợp mô hình học máy để phát hiện tài khoản lừa đảo gồm 1 tác nhân: Quản trị viên.

- Quản trị viên: (1) khi quản trị kiểm tra các yêu cầu người dùng trên hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu yêu cầu và trả dữ liệu về hệ thống, từ đó hệ thống sẽ phản hồi (2) đến quản trị.

### Các công nghệ ràng buộc

#### Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: PHP, Html, Css, Javascript( Jquery).

- Cơ sở dữ liệu: MySQL.

- Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

#### Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Xampp, Git, MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

#### Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: PHP laravel, Html, css, Javascript(Jquery).

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thánh viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### 3.1.2. The artìacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 1 ngày | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 1 ngày | 13/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 8 ngày | 14/03/2026 | 21/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 14/03/2026 | 14/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 7 ngày | 15/03/2026 | 21/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 51 ngày | 22/03/2026 | 11/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 17 ngày | 22/03/2026 | 07/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 17 ngày | 08/04/2026 | 24/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 17 ngày | 25/04/2026 | 11/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 1 ngày | 12/05/2026 | 12/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 3 ngày | 13/05/2026 | 15/05/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Trịnh Sử Trường Thi |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Chu Phương Anh Phan Công Danh Trần Văn Huy Phùng Đinh Quang Huy |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Trần Huy |

### Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  | 13-03-2026 |
| 2 | PHP | Programing Language | Yes | 1 |  | 13-03-2026 |
| 3 | MySQL, VSCode | Tools | Yes | 2 |  | 13-03-2026 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 |  | 13-03-2026 |